| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 博湖县2019年土地储备涉及博湖镇土地整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 博湖县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 博湖县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.49 | 45.49 |  | 45.49 | 10 | 100.00% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.49 | 45.49 |  | 45.49 | 10 | 100.00% |  |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成项目竣工结算、财务审计工作，按照审计金额支付剩余工程欠款，完成14户拆迁房屋的评估工作 |  |  |  |  |  | 已完成项目竣工结算、财务审计工作，支付了部分工程欠款，完成了14户拆迁房屋的评估工作 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成土地收储面积（亩） |  |  | =356.02 | 356.02 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 完成土地储备地块（块） |  |  | =4 | 4 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 完成项目标段工程造价审核报告（个） |  |  | =2 | 2 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 完成项目财务审计报告（个） |  |  | =1 | 1 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 完成房屋评估户数（户） |  |  | =14 | 14 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 报告准确率（%） |  |  | ≥99.0% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 报告完成时限 |  |  | 2021年12月31日前 | 达成目标 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超项目概算投资（万元） |  |  | ≤8304.85 | 5443.29 | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 美化博湖县环境，促进县域经济发展 |  |  | 有效促进 | 达成目标 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 促进县域统筹发展，优化用地结构布局 |  |  | 有效促进 | 达成目标 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95.0% | 95.0% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |