| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 博湖县查干诺尔乡基本农田整理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 博湖县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 博湖县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 10 | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 10 | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、通过整理建成高标准基本农田505.53公顷，改善灌溉面积604.22公顷，新增灌溉面积1.9公顷。项目实施以后，耕地的灌溉、排水设施更加完善，盐碱化得到治理，防护林配套更加完善，耕地质量进一步提高。 2、配套完善道路、水利、防护林等农田基础设施，改善农民的生产生活条件，增加农民收入；提高耕作效率，促进项目区内的规划田块稳产、高产。 3、通过对田、水、路、林的综合治理，改善项目区农田生态环境。 |  |  |  |  |  | 完成改建支渠3.03千米、改建斗渠9.54千米，农排1.66千米，节制闸68座、分水闸108座、盖板桥10座、涵38座、联合建筑物2座，改建田间道8.83千米、改建生产路1.36千米，补植防护林9350株。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改建支渠（千米） |  |  | =4.42 | 3.03 | 5 | 4 | 项目在实施过程中因实地需要发生了变更，今后加强项目设计管理 |  |
|  |  |  | 改建斗渠（千米） |  |  | =9.47 | 9.54 | 5 | 4 | 项目在实施过程中因实地需要发生了变更，今后加强项目设计管理 |  |
|  |  |  | 改建农排（千米） |  |  | =7.37 | 1.66 | 5 | 2 | 项目在实施过程中因实地需要发生了变更，今后加强项目设计管理 |  |
|  |  |  | 渠系建筑物（座） |  |  | =220 | 226 | 5 | 4 | 项目在实施过程中因实地需要发生了变更，今后加强项目设计管理 |  |
|  |  |  | 农田道路（千米） |  |  | ≥10.03 | 10.19 | 5 | 4 | 项目在实施过程中因实地需要发生了变更，今后加强项目设计管理 |  |
|  |  |  | 补植防护林（株） |  |  | =9350 | 9350 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成时限 |  |  | 2019年1月31日 | 2019年4月30日 | 7 | 5 | 加强施工协调，按时 |  |
|  |  | 成本指标 | 计划投资（万元） |  |  | ≥1179.8 | 984.98 | 6 | 4 | 加强预算管理 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过竣工验收 |  |  | ≥99% | 100% | 7 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 极大地改善项目区农业生产条件，提高土地的适宜性 |  |  | 有效促进 | 达成目标 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善项目区农田生态环境。 |  |  | 有效改善 | 达成目标 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效完善农田基础设施，提升粮食安全保障能力 |  |  | 有效改善 | 达成目标 | 7 | 7 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95.0% | 95.0% | 20 | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |