项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：查干诺尔乡科普馆项目等工程款

实施单位（公章）：博湖县查干诺尔乡人民政府

主管部门（公章）：博湖县查干诺尔乡人民政府
项目负责人（签章）：巴都木才仁

填报时间：2024年4月16日

 

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

    1.项目背景
全面贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话和重要指示批示精神，严格贯彻落实党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标的重要现实紧迫需要，是严格落实新疆维吾尔自治区党委维稳组合拳，按照“一年稳住、两年巩固、三年常态、五年全面稳定”的总体目标，从严从实从细落实维稳各项措施，确保新疆长期稳定、持续稳定、全面稳定的重要现实紧迫需要。新疆基层组织建设是维护社会稳定，促进和谐发展的需要，是加强基层党组织建设的重要机遇，旨在把创先争优活动和基层组织建设年融为一体，以创先争优为动力加强基层组织建设，以基层组织建设年为抓手深化创先争优，以创先争优、加强组织的建设促进和谐。查干诺尔乡科普馆项目等工程款项目一是查干诺尔乡2021年公厕、地坪硬化、水电改造建设项目；二是查干诺尔乡乌腾郭楞村文化阵地能力提升项目；三是博湖县查干诺尔乡科普馆项目；四是查干诺尔乡敦村村民服务中心项目。
2.主要内容及实施情况

（1）主要内容：
一是查干诺尔乡2021年公厕、地坪硬化、水电改造建设项目建设道路1公里；二是查干诺尔乡乌腾郭楞村文化阵地能力提升项目水泥硬化量2500平方米；三是博湖县查干诺尔乡科普馆项目购买设备款2批次；四是查干诺尔乡敦村村民服务中心项目建设面积504.99平方米。
实施情况：
  一是查干诺尔乡2021年公厕、地坪硬化、水电改造建设项目已建设道路1公里、建供排水管网设施2.20公里，已支付资金金额20万元，通过项目的建设，推进馕产业多元化发展，生产规模迅速扩大，产业集中度不断提升，品牌意识逐渐增强，产业发展格局初步形成，在增加就业、助力脱贫攻坚、推动特色农产品加工业发展、弘扬传统饮食文化、促进经济社会发展与和谐稳定等方面取得了显著成效；二是查干诺尔乡乌腾郭楞村文化阵地能力提升项目水泥硬化量2500平方米，已支付资金金额62.82万元，项目建成可进一步改善了农村人居环境，提高农牧民生活质量，方便群众开展各类文体活动丰富了群众的闲暇生活，同时使村容村貌更加美观，使整村规划布局更加规范合理，为形成环境优美、生态宣居、特色鲜明的乡村面貌、为推动城乡发展一体化，加快建设美丽乡村、为构建社会主义新农村、为推进乡村振兴奠定了良好的基础；三是博湖县查干诺尔乡科普馆项目已购买设备款2批次，已支付资金金额33.93万元，通过项目的实施新建科普馆质保金和购买科普设备12种设备数量到达91个； 四是查干诺尔乡敦村村民服务中心项目已建设面积504.99平方米，已支付资金金额26.91万元，项目的建成，能够充分改善村民的政治生活学习条件，有利于提高党员群众的政治素质，提高党员群众参政议政积极性，有利于党在农村的宣传教育，加快党的路线方针政策的宣传及落实，加强了党在农村的政治思想教育和精神文明阵地建设，村民服务中心也可以为全村广大群众提供优质的生活服务，提高全村人民群众的生活水平。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数143.66万元，全年预算数143.66万元，实际总投入143.66万元，该项目资金落实到位143.66万元，资金来源为：财政资金。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数143.66万元，全年预算数143.66万元（无年中追加资金），全年执行数100.84万元，预算执行率为70.19%，用于：一是查干诺尔乡2021年公厕、地坪硬化、水电改造建设项目成本20万元；二是查干诺尔乡乌腾郭楞村文化阵地能力提升项目成本62.82万元； 三是博湖县查干诺尔乡科普馆项目成本33.93万元；四是查干诺尔乡敦村村民服务中心项目成本26.91万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：
1.查干诺尔乡2021年公厕、地坪硬化、水电改造建设项目建设道路1公里；2.查干诺尔乡乌腾郭楞村文化阵地能力提升项目水泥硬化量2500平方米；3.博湖县查干诺尔乡科普馆项目购买设备款2批次；4.查干诺尔乡敦村村民服务中心项目建设面积504.99平方米

2.阶段性目标：

上半年目标：查干诺尔乡科普馆项目等工程款项目给县财政打报告要该笔资金，填写资金支付审批表等后，资金批复下来在财政一体化平台做项目库、预算调剂与批复、计划等业务。

下半年目标：在财政一体化平台做支付业务保证资金拨付完成。
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

查干诺尔乡科普馆项目等工程款项目通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握查干诺尔乡科普馆项目等工程款经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：
查干诺尔乡科普馆项目等工程款

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行查干诺尔乡科普馆项目等工程款评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在博湖县人民政府网，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系（附表说明）

按照财预〔2020〕年10号文件本项目决策、过程指标权重40分，产出、效益指标权重60分。具体如下：

查干诺尔乡科普馆项目等工程款项目支出绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	分值
	得分

	决策
	项目立项　
	立项依据

充分性
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	4
	4

	
	
	立项程序

规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况
	4
	4

	
	绩效目标
	绩效目标

合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	5
	5

	
	
	绩效指标

明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	5
	5

	
	资金投入

　
	预算编制

科学性
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	2
	2

	
	
	资金分配

合理性
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	2
	2

	过程
	资金管理
	资金到位率
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	4
	4

	
	
	预算执行率
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况
	4
	2.81

	
	资金管理
	资金使用

合规性
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	4
	4

	
	组织实施

　
	管理制度

健全性
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	4
	4

	
	
	制度执行

有效性
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	2
	2

	产出
	产出数量
	实际完成率
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	10
	10

	
	产出质量
	质量达标率
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	10
	10

	
	产出时效
	完成及时性
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	10
	7.02

	
	产出成本
	成本节约率
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	10
	10

	效益　
	项目效益　
	实施效益
	项目实施所产生的效益。
	20
	20

	
	
	满意度
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	0
	0

	总分
	
	100
	95.83


3.评价方法

本次采取的绩效评价方法是：成本效益分析法。原因是结合查干诺尔乡科普馆项目等工程款项目的特点，本项目绩效评价将政策依据、实施方案、项目规划，预算指标、验收报告等要素评价。

4.评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准。原因是结合查干诺尔乡科普馆项目等工程款项目的特点，本项目评价将预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：

2024年1月21日，按照“项目支出绩效评价管理办法”（财预〔2020〕年10号）文件要求，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案。
2.组织实施：

2024年2月20日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3.分析评价：

2024年2月22日-4月8日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

查干诺尔乡科普馆项目等工程款项项目评价得分情况

	一级指标
	权重分
	得分

	项目决策
	22
	22

	项目过程
	18
	16.81

	项目产出
	40
	37.02

	项目效益
	20
	20

	合计
	100
	95.83


（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益大部分达到了预期要求，得分为95.83分，评价等级为“优”，项目大部分达成年度指标，预算执行率和完成及时性指标未达成年度指标，原因是资金支付进度较慢，还需要做支付流程。改进措施是严格按照资金管理办法加快资金支付进度，完成资金支付。
四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划及我乡发展规划和政策要求；全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届五中、六中全会精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，大力实施乡村振兴战略，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，以促进农民就业增收，脱贫致富为工作的着眼点和着力点，以市场需求为导向，以政府主导推动，美丽示范村和项目资金扶持为抓手，大力支持基础设施建设，提高农村居民的科学素养,促进乡村经济和社会的可持续发展提高旅游发展。

馕在新疆有着极为悠久的历史，早已经成为新疆名符其实的美食名片，是新疆人世世代代的重要食物。但长期以来，馕的生产都是以小作坊的形式存在，没有形成产业。近年来，新疆各地相继出台一系列政策措施，带动馕产业发展水平和层次不断提升，一批馕产业园的建成，为馕产业规模化发展提供了有力支撑。在提高产能的同时，各地依托馕产业园，积极开发产业衍生产品，培育产业发展龙头企业，带动相关农副产品的生产销售，使馕产业由零散化、小规模向规模化、精细化发展，不断提高馕产业发展质量和效益。目前，博湖县查干诺尔乡正在推进馕产业园建设，打馕车间已经建设完成，但缺少相关配套设施，本项目正是在这样的背景下提出的。本项目的建设是加快馕产业发展的需要，是解决劳动力就业的需要，是推进农业供给侧结构性改革的有效抓手，是推动相关产业发展的需要。该项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

2.立项程序规范性

该项目实施资料全，按照规定的程序申请设立，项目实施之前制定可行性研究报告、风险评估、绩效评估等，并报告给县财政兑付资金，该项目立项、实施程序规范。

3.绩效目标合理性

本项目年初设立的项目绩效目标；由查干诺尔乡科普馆项目等工程款项目根据往年项目的实施，验收等实际工作内容与绩效目标相关性较强，绩效目标指标设置合理。项目完成后的实施效果良好，与产出效益相对应，本项目预算资金143.66万元，核拨资金100.84万元，用于查干诺尔乡2021年公厕、地坪硬化、水电改造建设项目、查干诺尔乡乌腾郭楞村文化阵地能力提升项目、博湖县查干诺尔乡科普馆项目、查干诺尔乡敦村村民服务中心项目等往年项目工程款。原因是资金支付进度较慢，还需要做支付流程。改进措施是严格按照资金管理办法加快资金支付进度，完成资金支付。
4.绩效指标明确性

本项目设置一级指标共3条，二级指标共5条，三级指标共13条，其中量化指标条数共12条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务计划数对应性强。

5.预算编制科学性

本项目预算资金143.66万元，来源为查干诺尔乡2021年公厕、地坪硬化、水电改造建设项目是地债资金、查干诺尔乡乌腾郭楞村文化阵地能力提升项目是援疆资金、查干诺尔乡敦村村民服务中心项目是中央预算内资金，预算编制为科学，预算内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程工作量相匹配。

6.资金分配合理性

本项目实施方案完整，项目申报资料完整，预算资金分配依据充分；单项工程进行了投资概算，资金分配额度合理，与地方实际相适应。
（二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金143.66万元，实际到位资金143.66万元，资金到位率100%。

2.预算执行率

年初预算数143.66万元，全年预算数143.66万元，全年执行数100.84万元，预算执行率为70.19%。

3.资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家有关财经法规及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《博湖县财政资金审批管理办法》执行，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。
4.管理制度健全性

博湖县查干诺尔乡人民政府制定了《博湖县查干诺尔乡内控管理制度》，对项目的事实、组织与管理、跟踪与验收、监管与评价以及资金管理等方面做出明确的规范性要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府采购管理制度》等相关法律法规、财经制度的要求。

5.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关拉律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等，严格按照项目管理制度和程序进行管理；项目资料齐全并及时归档，本项目无项目调整及支出调剂，制度执行有效性高。

本次评价认为该项目政策及管理办法基本完善，项目按照流程进执行，中期有检查，后期有验收，做到了对每个环节进行监督管理。

（三）项目产出情况。

查干诺尔乡科普馆项目等工程款项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三个方面内容，有8个三级指标构成，权重分为40分，得分率100%，具体产出指标完成情况如下
数量指标：指标1：2021年公厕、地坪硬化、水电改造建设项目新建道路，指标值：>=1公里，实际完成值1公里，指标完成率100%；指标2：2021年公厕、地坪硬化、水电改造建设项目建供排水管网设施，指标值：>=2.20公里，实际完成值2.2公里，指标完成率100%指标3：乌腾郭楞村文化阵地水泥硬化量，指标值：>=2500平方米，实际完成值2500平方米，指标完成率100%指标4：科普馆项目设备采购次数，指标值：>=2批次，实际完成值2批次，指标完成率100%；指标5：敦村村民服务中心建设面积，指标值：>=504.99平方米，实际完成值504.99平方米，指标完成率100%；

质量指标：指标1：验收合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：科普馆设备政府采购率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

时效指标：指标1：资金到位及时率，指标值：=100%，实际完成值70.19%，指标完成率70.19%；偏差原因：资金支付进度较慢，还需要做支付流程。改进措施是严格按照资金管理办法加快支付流程，完成资金支付。
（四）项目效益情况。

1.社会效益指标：

该项目效益类指标包括社会效益指标，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率100%。具体如下：

社会效益指标：指标：改善基层基础设施设备，指标值：明显改善，实际完成值达成目标，指标完成率100%。
预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

项目年初预算143.66万元，全年预算143.66万元，预算执行率为70.19%，项目绩效指标总体完成率为92.46%，总体偏差率为22.3%，偏差原因：该项目主要是对往年项目拨付工程款，通过项目的实施明显改善基层基础设施建设，增加就业岗位，帮助农户增收，对持续推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接具有重要的意义。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在今后的工作中，我要更加严格的要求自我，主动地去工作，独立地处理一些事务，不断充实自我，干好自我的本职工作，提高业务水平和工作本事。
（二）存在的问题及原因分析

关于项目绩效管理等方面的专业知识还比较欠缺，存在局限性，绩效管理人员还需要加强绩效管理相关方面的系统性学习，项目成本指标设置不精准，下一步精细化成本指标，细化阶段目标。
七、有关建议

结合我想实际情况，该项目的实施过程中政策及管理办法基本完善，项目按照流程进执行，中期有检查，后期有验收，做到了对每个环节进行监督管理。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。



