附件2：

巴州地区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：博湖县博斯腾湖乡综治中心设备及装修工程

实施单位（公章）：博湖县博斯腾湖乡人民政府

主管部门（公章）：博湖县博斯腾湖乡人民政府

项目负责人（签章）：王庆虎

填报时间：2019年2月3日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

博斯腾湖乡成立于1984年，距县城35公里，行政区域面积3230平方公里，占全县总面积的近84%。耕地面积12万亩，种植工业番茄、辣椒、制种食葵、小麦、玉米、甜菜、棉花等农作物。乡辖2个行政村，无村民小组，由汉、维、蒙、回等5个民族构成，划分6个网格责任区，有296户813人。

单位主要工作职责：1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、 加强乡级财政的监督和管理。7、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。8、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

单位构成：基层预算单位组成：乡镇级，单位性质:行政单位，经费管理方式：财政全额拨款。

人员情况：在职人员编制数：59人，其中：行政编制14人，事业编制43名，工勤编制2人，实有人数：行政人员15人，工勤人员1名，事业单位人员26名，离退休人员3名，其它人员5名。

4、绩效工作职责分工。按照绩效管理工作要求，我单位绩效管理工作由主要领导负总责，由分管领导重点抓、由项目经办人和财务人员具体执行和开展绩效工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018年博斯腾湖乡综治中心工程包括两部分，一是设备采购及安装工程，该工程由库尔勒声雅电子科技有限责任公司负责施工，本项目建设期限为2017年10月2日—11年1月，项目投资32万元，项目建设内容为：博斯腾湖乡流动人口服务管理中心、博斯腾湖乡综治中心、库代力克村综治中心设备采购及安装项目（LCD拼接屏15块、H.265解码器1台、室外P10LED电子屏及其他相关附属设备及安装）。二是综治中心装修工程，该工程由新疆巴音工程建设（集团）有限公司负责施工，本项目建设期为2017年10月2日至2017年11月1日，项目总投资44.98万元，项目建设内容为博斯腾湖乡流动人口管理中心、博斯腾湖乡综治中心、库代力克村综治中心装修（包括吊顶、墙面造型、吸音软包、背景墙、服务台、灯具安装、窗帘安装、刷乳胶漆等）。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金是县级配套其他公共安全资金。截止2018年12月共计拨付其他公共安全资金29.85万元，目前共计支付29.85万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

县财政拨付项目资金29.85万元，目前已支付完成29.85万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金按照财政资金管理办法管理。按照规定，由县访惠聚、财政局、博斯腾湖乡、库代力克村村民委员会等部门验收同意后拨付工程款。一是严格项目资金管理。专户管理，县级报账。资金拨付实行专账核算，杜绝现金支出。二是严格管理、专款专用。严格审批手续，严禁挪用和挤占。项目实施单位要明确专人负责项目资金管理，实行项目公示制，增加资金使用透明度，接受社会监督。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

乡党委、政府高度重视，成立领导小组，领导小组下设办公室负责项目的协调、沟通及实施等工作。明确村两委人员的工作职责。现我乡已初步建立“政府指导，村组主导，全民参与”的建设发展机制。召开动员会，发动党员干部和村民组长做好示范。

（二）项目管理情况分析

在施工过程中，严格按照设计方案组织项目建设，财政局、环保局等相关职能部门联合实行全程质量监管，保证项目建设质量，执行工程质量终身制，对项目建设工程质量主要负责人、参建单位的领导和主要责任人，实行工程质量终身追究制度，组长为第一责任人。县级相关部门严把评审、立项、项目实施、资金拨付等各环节关口。项目验收结束后，通过群众评议等方式，对项目建设质量、产生的经济社会效益、广大群众的反响、资金使用效益情况进行绩效评价。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个、二级指标9个、三级指标39个。其中已完成三级指标39个，指标完成率为100%。

1、项目完成指标完成情况分析。

（1）数量指标分析：完成LCD显示接屏各类安装15块，解码器1台，使用电缆费60米，网络机柜1台，户外显示屏10.481平方米，摄像机4台，硬盘2块，装修服务大厅、综治中心、办公室（包括吊顶、墙面造型、吸音软包、背景墙、服务台、灯具安装、窗帘安装、刷乳胶漆等），已全部完工。

（2）质量指标分析：严格按照原定质量要求，进行施工建设及安装。

（3）时效指标分析：于2017年10月2开始施工，于2017年11月1日结束。

（4）成本指标分析：县级资金29.85万元已全部支付完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析：发挥综治中心的作用优势，做好我乡各项维稳工作。

（2）社会效益分析：受益全乡2个行政村，提高群众安全感。

（3）生态效益分析：使用年限长达20年。

（4）可持续影响分析：该项目可持续使用年限较长，可使农户长期受益，增加村民安全感。

3、满意度指标完成情况分析

该项目设置指标已完成，按项目绩效目标申报设定的受益群众满意度达到95%以上。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%。不存在未完成目标值情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照“民生优先，群众第一”的原则，始终把关注民生、重视民生、保障民生、改善民生作为工作重点，全力推进工程建设。发挥综治中心的作用优势，做好我乡各项维稳工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

我乡地广人稀，距离县城较远，村民衣食住行有诸多不方便等原因，集中新建的博斯腾湖乡综治中心库代力克村，未进行竣工验收。

六、项目评价工作情况

2018年博湖县博斯腾湖乡库代力克村综治中心建设项目，项目资金来源县级配套资金，建设单位；博湖县博斯腾湖乡人民政府，法人为徐涛，目前已完工，未进行竣工验收。资金已拨付29.85万元。

七、附表

《巴州地区财政项目支出绩效自评表》

| 巴州地区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 博湖县博斯腾湖乡库代力克村综治中心建设项目 |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 博湖县博斯腾湖乡人民政府 |  |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 29.85万元 |  |  | 执行数： | 29.85万元 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 29.85万元 |  |  | 其中：财政拨款 | 29.85万元 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 本项目建设期限为2017年10月2日—11年1月，项目投资32万元，项目建设内容为：博斯腾湖乡流动人口服务管理中心、博斯腾湖乡综治中心、库代力克村综治中心设备采购及安装项目（LCD拼接屏15块、H.265解码器1台、室外P10LED电子屏及其他相关附属设备及安装）。二是综治中心装修工程，该工程由新疆巴音工程建设（集团）有限公司负责施工，本项目建设期为2017年10月2日至2017年11月1日，项目总投资44.98万元，项目建设内容为博斯腾湖乡流动人口管理中心、博斯腾湖乡综治中心、库代力克村综治中心装修（包括吊顶、墙面造型、吸音软包、背景墙、服务台、灯具安装、窗帘安装、刷乳胶漆等）。 |  |  |  |  | 截止目前完成LCD显示接屏各类安装15块，解码器1台，使用电缆费60米，网络机柜1台，户外显示屏10.481平方米，摄像机4台，硬盘2块，装修服务大厅、综治中心、办公室（包括吊顶、墙面造型、吸音软包、背景墙、服务台、灯具安装、窗帘安装、刷乳胶漆等），已全部完工 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：LCD显示拼接屏 |  |  | 15块 |  | 15块 |
|  |  |  | 指标2：LCD拼接屏支架 |  |  | 15台 |  | 15台 |
|  |  |  | 指标3：265解码器 |  |  | 1台 |  | 1台 |
|  |  |  | 指标4：电缆线 |  |  | 60米 |  | 60米 |
|  |  |  | 指标5：网络机柜 |  |  | 1台 |  | 1台 |
|  |  |  | 指标6：室外电子显示屏 |  |  | 10平方米 |  | 10.481平方米 |
|  |  |  | 指标7：半球摄像机 |  |  | 4台 |  | 4台 |
|  |  |  | 指标8：硬盘 |  |  | 2块 |  | 2块 |
|  |  |  | 指标9：交换机 |  |  | 1台 |  | 1台 |
|  |  |  | 指标10：装饰装修服务大厅粉刷 |  |  | 100平方 |  | 108平方 |
|  |  |  | 指标11：装饰装修服务大厅柜台 |  |  | 11米 |  | 11米 |
|  |  |  | 指标11：装饰装修服务大厅背景墙、造型 |  |  | 116平方米 |  | 116平方米 |
|  |  |  | 指标12：装饰装修服务大厅吊顶 |  |  | 90平方米 |  | 90平方米 |
|  |  |  | 指标13：装饰装修综治中心吊顶 |  |  | 73平方米 |  | 73平方米 |
|  |  |  | 指标14：装饰装修综治中心背景墙、造型 |  |  | 60平方米 |  | 60平方米 |
|  |  |  | 指标15：装饰装修综治中心墙面软包 |  |  | 45平方米 |  | 45平方米 |
|  |  |  | 指标16：装饰装修办公室墙面粉刷、造型 |  |  | 14平方米 |  | 14平方米 |
|  |  |  | 指标17：装饰装修办公室吊顶 |  |  | 14平方米 |  | 14平方米 |
|  |  |  | 指标18：门 |  |  | 3个 |  | 3个 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：LCD显示拼接屏 |  |  | 55英寸/块，分辩率1920*1080 |  | 55英寸/块，分辩率1920*1080 |
|  |  |  | 指标2：LCD拼接屏支架 |  |  | 钢架 |  | 钢 架 |
|  |  |  | 指标3：265解码器 |  |  | 高清音频，Linux操作系统 |  | 高清音频，Linux操作系统 |
|  |  |  | 指标4：电缆线 |  |  | 10平方 |  | 10平方 |
|  |  |  | 指标5：网络机柜 |  |  | 600*600*1200 |  | 600*600*1200 |
|  |  |  | 指标6：室外电子显示屏 |  |  | P10长11.29m*高0.89米 |  | P10长11.29m*高0.89米 |
|  |  |  | 指标7：半球摄像机 |  |  | 200万像素 |  | 200万像素 |
|  |  |  | 指标8：硬盘 |  |  | 6T工业及监控硬盘 |  | 6T工业及监控硬盘 |
|  |  |  | 指标9：交换机 |  |  | 24个百兆电口、4个千兆光 |  | 24个百兆电口、4个千兆光 |
|  |  |  | 指标10：装饰装修粉刷 |  |  | 刮腻子、刷乳胶漆2遍 |  | 刮腻子、刷乳胶漆2遍 |
|  |  |  | 指标11：装饰装修吊顶 |  |  | 含龙骨及辅助材料 |  | 含龙骨及辅助材料 |
|  |  |  | 指标12：装饰装修柜台 |  |  | 18MM厚实木生态板 |  | 18MM厚实木生态板 |
|  |  |  | 指标12：装饰装修背景墙 |  |  | 生态环保材料 |  | 生态环保材料 |
|  |  |  | 指标13：装饰装修门 |  |  | 实木生态板 |  | 实木生态板 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2017-10-2 |  | 2017-10-2 |
|  |  |  | 竣工时间 |  |  | 2017-11-1 |  | 2017-11-1 |
|  |  | 成本指标 | 工程造价 |  |  | 29.85万 |  | 29.85万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  |  | 发挥综治中心的作用优势，做好我乡各项维稳工作。 |  | 发挥综治中心的作用优势，做好我乡各项维稳工作。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目覆盖行政 |  |  | 覆盖2个行政村 |  | 覆盖2个行政村 |
|  |  | 生态效益 指标 | 使用年限 |  |  | 20年 |  | 20年 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 社会影响 |  |  | 逐步改变乡村面貌，增加村民安全感。 |  | 逐步改变乡村面貌，增加村民安全感。 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意 |  |  | ≥95% |  | ≥97% |