|  |
| --- |
| **巴州地区财政项目支出绩效自评表** |
| （2018年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 博湖县博斯腾湖乡库代力克村综治中心建设项目　 |
| 预算单位 | 博斯腾湖乡人民政府 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 76.98万元 |  执行数： | 46.98元 |
| 其中：财政拨款 | 29.85万元　 | 其中：财政拨款 | 29.85万元　 |
| 其他资金 | 47.13万元　 | 其他资金 | 17.13万元　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 预期目标共计76.98万元,其中:县级资金29.85万元,其他资金47.13万元。 | 实际支付46.98万元,县级资金29.85万元，其他资金支付17.13万元。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 综治中心设备采购及安装综治中心装修工程 | 综治中心设备采购及安装综治中心装修工程 |
| 质量指标 | 质量标准 | 　依据国家质量标准 | 依据国家质量准 |
| 时效指标 | 开工时间/竣工时间 | 2017-10-2 | 　2017-11-1 |
| 成本指标 | 工程造价 | 预期目标共计76.98万元,其中:县级资金29.85万元,其他资金47.13万元。 | 实际支付46.98万元,县级资金29.85万元，其他资金支付17.13万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  经济效益 | 　发挥综治中心的作用优势，做好我乡各项维稳工作。 | 　发挥综治中心的作用优势，做好我乡各项维稳工作。 |
| 社会效益指标 | 项目覆盖行政 | 覆盖2个行政村 | 　覆盖2个行政村 |
| 生态效益指标 | 使用年限 | 　10年 | 　10年 |
| 可持续影响指标 | 社会影响 | 逐步改变乡村面貌，增加村民安全感。 | 逐步改变乡村面貌，增加村民安全感。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% |