附件1：

巴州博湖县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：巴州博湖县旅游厕所建设项目

主管部门（公章）：巴州博湖县旅游局

实施单位（公章）：博湖县住建局、新疆西海投资控股集团有限公司、博湖县博斯腾文化旅游有限责任公司、新疆罄玉酒庄有限公司、各乡镇农家乐业主

项目负责人（签章）：房义杰

填报时间：2019年2月16日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

博湖县旅游局成立于1990年3月。在2012年10月机构改革之前，县旅游局为参照公务员管理事业单位，8个编制，下属有旅游管理站（股级建制自收自支事业单位，5个编制，成立于2001年1月）和旅游执法大队（为全额事业单位，3个编制，成立于2010年8月）。2012年10月机构改革，县广电局、县文体局、县旅游局合并，设置县文化体育广播影视局（挂博湖县旅游局牌子）为县人民政府工作部门。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目的实施即可以完善城镇公共配套设施，又提升全县旅游公共服务水平和服务质量，有效解决游客“入厕”不便的问题，满足游客需求。项目为在全县旅游景区、旅游交通线路、乡村旅游点、旅游集散中心、旅游酒店、旅游步行街、农家乐等新建和改扩建旅游厕所26座。其中，新建25座，改扩建1座，新改建旅游厕所达到相关质量等级标准。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资768.5万元，全部为国家旅游厕所项目补助资金，采取先建后补的方式，2017年年初通过实地调研、查看，逐级申报，通过全国旅游厕所管理系统进行填报更新、跟踪管理。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年建设旅游厕所26座，共277个厕位，目前已全部完工，获批旅游厕所建设补助资金共计217万元，目前已全部完成支付。

（三）项目资金管理情况分析

我单位根据新疆维吾尔自治区旅游厕所建设管理三年（2018年—2020年）行动实施方案要求，进一步加强对旅游厕所建设的政策引导、资金补助、标准规范、部门统筹，将项目资料工作纳入项目建设管理程序，与项目建设实行同步管理，加强旅游厕所补助资金的监管和发放。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

按照“属地为主、部门联动、社会参与”的原则，我局加强对旅游厕所建设与管理工作的指导。发改和住建部门要将旅游厕所建设纳入经济社会发展规划和城乡基础设施建设规划。财政部门要将旅游厕所建设资金列入预算。交通运输部门要加强对旅游交通线路沿线厕所规划、建设和管理工作的指导。城市旅游厕所由住建、环保、城管等部门负责统一规划建设管理；旅游步行街区、旅游集散点的旅游厕所，按照政府主导、以商养厕的方式进行规划建设管理；旅游景区、宾馆饭店、旅游餐饮点、旅游购物场所的旅游厕所，由相关旅游企业负责建设管理；乡村旅游点的旅游厕所，以农户（农家乐）为主体建设管理。

（二）项目管理情况分析

自项目立项以来，州旅游局和我局对本项目多次进行监督检查，同时为保证项目尽快实施，并积极与美丽办、住建等部门对接、协调、督促，保证了项目顺利实施，在项目实施过程中加强监督检查，通过全国旅游厕所管理系统进行日常跟踪管理，采取使用手机APP定位方式对建设完工的旅游厕进行拍照定位后上传至全国旅游厕所管理系统。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

根据项目实施进度，项目完成进度较为及时，其中景区、县城旅游沿线的旅游厕所的施工方、供货方能够按时完成项目建设内容。目前25座新建旅游厕所，1座改扩建厕所已全部完工。本着严谨态度，我局采用厕所项目建设完成后，由旅游发展领导小组、旅游局班子和财务人员组成的工作组，对项目建设进行实地查看验收，并通过手机APP定位方式对建设完工的旅游厕进行拍照定位后上传至全国旅游厕所管理系统。经自治州、自治区、全国旅游主管部门审核通过后下发补助资金。经文化体育广播影视局领导班子集体研究补助资金分配方案，请示县分管领导审批同意，县财政局审核通过确认后拨付补助资金。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目按初设方案的时间执行，已全部完工，不存在未完成情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是结合我县全域旅游发展的需求，合理规划、布局星级旅游厕所标准化建设，最大程度满足旅游接待需求。同时，将坚持建设及管理并举，注重管理的原则，在管理上建立长效机制，强化厕所维护管理的重要性，继续完善配套服务设施，改善景区卫生环境，促进景区环境步入良性发展的循环轨道。

二是强化资金管理，确保资金发挥效益。项目按照国家资金使用管理的有关要求，严格资金管理，使项目资金发挥最大效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

我局高度重视项目的实施管理工作，积极在组织管理、制度规范、资金使用、项目监管等方面采取了一系列有效举措。一是建立政府牵头，旅游、发改、财政、国土资源、交通运输、环保、住房城乡建设、美丽办等单位参加的旅游厕所建设管理工作联席会议制度，协调指导旅游厕所建设管理工作。有关单位要按照职责分工，细化举措，强化配合，加强对旅游厕所建设工作的支持。有关单位要把旅游厕所建设管理工作，作为提升旅游业品质的务实之举，作为提升社会文明程度、健全公共服务体系、促进经济社会发展的重要内容，落实责任单位和责任人，采取有效措施，扎实推进。二是按照目标要求，以等级景区、乡村旅游点、农家乐为重点，明确责任主体，细化工作举措，严格建设管理规范标准，参照国家旅游局《旅游厕所建设管理指南》进行修建，注重设施完备、功能实用、通风良好、清洁卫生、达标排放，杜绝豪华建设，避免过度装饰。严格执行建设项目环保“三同时”制度，新改建旅游厕所必须达到排放标准要求后才能投入使用。三是强化资金管理，确保资金发挥效益。项目按照国家资金使用管理的有关要求，严格资金管理，实行了项目建设资金专户存储，专账核算，保证了专项资金使用管理和报账制度的落实，确保了资金使用安全，使项目资金发挥了最大效益，无截留、违挪用、违规使用项目建设资金问题的发生。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

项目按照要求和程序已顺利完工，经现场查验符合工程建设标准，目前已通过全国旅游厕所管理系统审核通过，项目资金顺利拨付并完成支付。

七、附表

《绩效自评表》

| 附2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 巴州博湖县旅游厕所建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 房义杰 13899096591 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 博湖县旅游局 |  |  | 实施单位 | 博湖县住建局、新疆西海投资控股集团有限公司、博湖县博斯腾文化旅游有限责任公司、新疆罄玉酒庄有限公司、各乡镇农家乐业主 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 217 |  | 217 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 217 |  | 217 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 26座旅游厕所建设任务，其中25座新建旅游厕所，1座改扩建厕所。 |  |  |  |  | 26座旅游厕所已全部完工并投入使用，获批旅游厕所建设补助资金共计217万元，目前已全部完成支付。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 26座旅游厕所建设任务，其中25座新建旅游厕所，1座改扩建厕所。 |  | 15 | 全部为水冲式厕所，共计277个厕位，改扩建第三方卫生间1座等。 | 全部为水冲式厕所，共计277个厕位，改扩建第三方卫生间1座等。 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到国家工程质量要求。 |  | 10 | 达到国家工程质量要求 | 达到国家工程质量要求，符合国家旅游厕所生态环保标准。 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 有效解决游客“入厕”不便的问题，满足游客需求，提升旅游公共服务水平和服务质量。 |  | 15 | 有效解决游客“入厕”不便的问题，满足游客需求，提升旅游公共服务水平和服务质量。 | 有效解决游客“入厕”不便的问题，满足游客需求，提升旅游公共服务水平和服务质量。 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 争取保质保量的基础上，节俭成本。 |  | 10 | 争取保质保量的基础上，节俭成本。 | 争取保质保量的基础上，节俭成本。 | 10 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 提升旅游公共服务水平和服务质量，促进旅游业的发展 |  | 5 | 完善景区的配套服务功能，提升旅游公共服务水平和服务质量。 | 完善景区的配套服务功能，提升旅游公共服务水平和服务质量。 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 增加就业岗位 |  | 10 | 促进就业，就业人员11人. | 促进就业，就业人员11人. | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善博斯腾湖5A级景区的生态环境。 |  | 10 | 解决景区基础设施的需求，使景区旅游容量和环境容量明显提高。 | 解决景区基础设施的需求，使景区旅游容量和环境容量明显提高。 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进景区可持续发展。 |  | 5 | 解决景区现状问题，实现旅游业可持续发展。 | 解决景区现状问题，实现旅游业可持续发展。 | 5 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 达成预期指标。 |  | 9 | 100% | 95% | 9 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |